### 1. Тема: Текст в голос: варианты использования технологии для предприятия

### Часть 1. Первый семестр: Исследование, проектирование и разработка ядра (MVP)

Этап 1. Аналитико-исследовательский (Недели 1–4) Цель: Сформировать теоретическую базу и выбрать вектор разработки.

- 1.1. Обзор технологий синтеза речи (TTS): Изучение архитектуры TTS (классические параметрические методы vs. нейросетевые модели, такие как Tacotron 2 + HiFi-GAN). Обзор российских и мировых движков (SaluteSpeech, SpeechKit, Tinkoff VoiceKit, Silero).

- 1.2. Анализ потребностей предприятия: Выбор конкретной отрасли (например, ритейл, логистика, медицина, банк). Определение «боли»: где диктор-человек слишком дорог, а текст неудобен.

- 1.3. Сравнительный анализ API: Регистрация в кабинетах разработчиков 2–3 платформ. Тестирование их возможностей в консоли: качество голоса, поддержка SSML (языка разметки речи), лимиты, стоимость.

- Результат 1-го месяца: Задание на проектирование. Выбор целевого бизнес-сценария (например, «Автоматическое озвучивание ценников в торговом зале через мобильное приложение»).

Этап 2. Проектирование архитектуры (Недели 5–8) Цель: Спроектировать надежную информационную систему.

- 2.1. Разработка Use Case диаграммы: Описание всех действующих лиц (Складской рабочий, Администратор системы, API TTS) и их взаимодействий.

- 2.2. Проектирование архитектуры: Выбор трехзвенной архитектуры (Клиент — Backend — Внешнее API TTS). Определение протокола взаимодействия (REST API).

- 2.3. Проектирование базы данных: Описание сущностей (Пользователи, История запросов, Шаблоны текстов, Настройки голосов).

- Результат 2-го месяца: Архитектурная схема системы, ER-диаграмма базы данных, описание API-контракта.

Этап 3. Разработка Backend-ядра (Недели 9–16) Цель: Создать работающее «сердце» системы.

- 3.1. Настройка окружения: Создание виртуального окружения, настройка Git, инициализация проекта (например, на FastAPI или Django).

- 3.2. Реализация сервиса интеграции с TTS: Написание сервиса-обертки (wrapper), который берет на себя авторизацию, отправку текста, обработку ошибок провайдера (таймауты, лимиты) и сохранение аудио.

- 3.3. Реализация бизнес-логики: Создание эндпоинтов. Например, /api/synthesize (принимает текст, возвращает ссылку на файл) и /api/history (возвращает список прошлых запросов).

- 3.4. Развертывание (Deployment): Подъем сервера (можно использовать бесплатный тариф VDS или Heroku-аналоги). Размещение бэкенда в сети.

- Результат 1-го семестра: Готовый Backend API, который умеет принимать текст по сети и возвращать звуковую дорожку. Защищенный промежуточный зачет: демонстрация работы API через инструменты вроде Postman или cURL.

### Часть 2. Второй семестр: Разработка интерфейса, оптимизация и исследование

Этап 4. Разработка Frontend или клиентского приложения (Недели 1–6) Цель: Создать удобный интерфейс для пользователя.

- 4.1. Веб-интерфейс (Dashboard) для администратора: Форма ввода текста, выбор голоса (муж/жен), кнопки управления, плеер, таблица истории. Стек: HTML, CSS, Vanilla JS или React.

- 4.2. Специализированный интерфейс (по выбору):

  - Вариант А: Telegram-бот для сотрудников (отправляешь текст — получаешь голосовое).

  - Вариант Б: Мобильное приложение (использование PWA — прогрессивного веб-приложения, чтобы не проходить модерацию сторов).

- Результат 2-го месяца: Полнофункциональный клиент, который общается с Backend'ом, разработанным в первом семестре.

Этап 5. Оптимизация и расширение функционала (Недели 7–10) Цель: Сделать систему пригодной для реальной эксплуатации.

- 5.1. Кеширование аудио: Если один и тот же текст запрашивают часто (например, «Добро пожаловать в банк»), система не должна платить за его синтез дважды. Аудио сохраняется в хранилище (диск или S3-совместимое хранилище).

- 5.2. Очереди задач: Если нужно озвучить длинный документ, запрос ставится в очередь (например, Celery + Redis), чтобы не блокировать пользователя.

- 5.3. Внедрение SSML: Реализация управления интонацией, паузами и скоростью речи через теги в тексте.

- Результат 3-го месяца: Оптимизированная система, готовая к нагрузочному тестированию.

Этап 6. Исследовательская часть и экономический расчет (Недели 11–14) Цель: Научное и финансовое обоснование проекта.

- 6.1. Сравнительный анализ качества (NLP-метрика): Проведение A/B теста. Запись оценок от 10 добровольцев: сравниваем голос провайдера А и провайдера Б на одних и тех же текстах. Вычисление среднего балла.

- 6.2. Оценка производительности: Нагрузочное тестирование (например, с помощью Apache Benchmark). Сколько запросов в секунду выдерживает сервер?

- 6.3. Расчет экономической эффективности:

  - Стоимость синтеза 1 часа речи через API.

  - Стоимость 1 часа работы диктора в студии.

  - Срок окупаемости (ROI) разработки системы.

- Результат 4-го месяца: Раздел отчета с графиками, таблицами и расчетами.

Этап 7. Итоговая сборка и защита (Недели 15–16)

- 7.1. Оформление итоговой документации: Объединение наработок двух семестров в единый дипломный/курсовой проект.

- 7.2. Подготовка Demo-Day: Запись скринкаста (видеодемонстрации) работы системы. Подготовка речи для защиты, где акцент делается на инженерной сложности интеграции и полученной выгоде для предприятия.

- Результат 2-го семестра: Финальный программный продукт, расчетно-пояснительная записка и готовая защита.